Uchwała Nr  XXXIV/303/09

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia   30 czerwca 2009 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2010 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), na wniosek Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 - 2010 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Czechowic-Dziedzic do przekazania niniejszej uchwały do Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/303/09

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń

kanalizacyjnych Nadwiślańskiej Spółki

Energetycznej sp. z o.o. na lata 2009÷2010

Brzeszcze maj 2009 r.

- Planowany zakres usług:

Działalność Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków obejmuje odprowadzenie ścieków z obiektów położonych na terenie Ruchu II KWK ”Brzeszcze-Silesia” oraz ścieków z obiektów zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym: „Braci Sofków”, koloni górniczej  oraz przy ul. Topolowej i ul. Węglowej. Ścieki z osiedla mieszkaniowego przy ul. Węglowej i ul. Topolowej  wprowadzone są do kolektora sanitarnego Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.(PIM). Pozostała część ścieków tj. z kopalni oraz osiedla przykopalnianego kolonia górnicza i „Braci Sofków”  do kanalizacji ogólnospławnej.

- Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych NSE sp. z o.o.

uwzględnia:

- przygotowaną przez PIM nową inwestycję związaną z realizacją Programu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” obejmującą osiedla kolonia górnicza i „Braci Sofków” tj. obszar, na którym obecnie NSE sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Po wykonaniu przez PIM ww. inwestycji NSE zaprzestanie działalności na tym obszarze.

- założenie o przekazaniu ( w uzgodnionej formie między stronami) PIM Sp. z o.o.

sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Węglowej i ul. Topolowej po wykonaniu inwestycji przez PIM sp. z o.o. na osiedlu kolonia górnicza, o której mowa pod lit. a) z powodu udokumentowanego braku ekonomicznej opłacalności prowadzenia działalności przez NSE sp. z o.o. w tym rejonie.

- przyjęcie założenia o dalszym funkcjonowaniu kopalni tj. zakończenia przez Kompanię Węglową S.A. procedury sprzedaży kopalni.

Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć zawiera tabela stanowiąca

załącznik nr 1

- Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków

  - systematyczna kontrola jakości odbieranych ścieków

  - okresowe przeglądy i modernizacja węzłów wodomierzowych u odbiorców wraz z ich legalizacją.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach:

2009 rok – 39 000,-zł

2010 rok – 46 000,-zł

5.	Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

środki własne Spółki

Załącznik nr 1

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych

NSE sp. z o.o. na lata 2009÷2010

| Lp. | Wyszczególnienie zadań | Nakłady finansowe i koszty roczne [zł] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 rok | 2010 rok |
|  |  | nakłady | koszty | nakłady | koszty |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z budynku łaźni górniczej oraz budynku administracji na terenie Ruch II KWK „Brzeszcze-Silesia” do kolektora sanitarnego PIM Sp. z o.o. | 18 000.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Opracowanie koncepcji przystosowania kanalizacji ogólnospławnej w rejonie osiedla kolonii górniczej i Braci Sofków do funkcji kanalizacji wód opadowych i roztopowych | 0,00 | 0,00 | 12 000.- | 0,00 |
| 3. | Wykonanie odcinka kanalizacji ogólnospławnej ø200 o długości ~20mb z budynku łaźni górniczej do osadnika i pierwszej komory za osadnikiem | 21 000.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Likwidacja osadnika IMHOFFA 17-5,0 w obrębie osiedla przy ul. Węglowej i ul. Topolowej | 0,00 | 0,00 | 34 000.- | 8 500.- |
|  | RAZEM: | 39 000.- |  | 46 000.- |  |
|  | źródła pokrycia - środki własne | 39 000.- |  | 46 000.- |  |