OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  na zadanie pn. : „Modernizacja  ulicy Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (   60,00 zł. ) można odebrać

w Urzędzie  Miejskim  w  Czechowicach -Dziedzicach,  Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych  pok. 209 od  poniedziałku do środy oraz

w piątek w godz. 8.00-15.00,  w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Prace będą obejmowały :

Prace pomiarowe- 0,590 km , roboty ziemne z wywozem urobku (materiał wykonawcy odwóz kalkulacja indywidualna ): jezdnia -881,325 m³ , zjazdy -28,35 m3 ;odtworzenie rowu 52,2 m3 ; profilowanie i zagęszczenie podłoża :jezdnia 1958,50 m2 ,zjazdy -630 m2 ; wykonanie warstwy odsączającej : jezdnia-1958,50 m2 , zjazdy -63,0 m2 ; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego : jezdnia -1958,50 m2 , zjazdy -63,0 m2 ; skropienie podbudowy asfaltem: jezdnia -1958,50 m2 ,zjazdy -63,0 m2 ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca : jezdnia -1899,5 m2 , zjazdy 63,0 m2 ; skropienie nawierzchni asfaltem :jezdnia -1899,5 m2, zjazdy 63,0 m2 ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  warstwa ścieralna: jezdnia -1840,50 m2 , zjazdy 63,0 m2 ; utwardzenie poboczy tłuczniem -53,80 m3 ; wykonanie 2 szt. przepustów pod zjazdami -12 mb ; karczowanie poboczy z samosiejek i przycięcie gałęzi 0,016 ha ; gałęzie materiał inwestora -68,64  mp ; plantowanie skarp i dna wykonanego rowu -261 m2.

CPV: 45.23.31.42-6  roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w  dokumentacji projektowej – załącznik nr 1,  szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 2,  przedmiar robót – załącznik nr 3, które stanowią integralną część  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować  całość zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy

## Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w

siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :

a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

a/  udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

b/  wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia  tj. wykonania nawierzchni asfaltowej, o wartości min. 250.000 zł brutto zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Wadium: nie wymagane.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym

( parter ) do dnia 09.08.2007 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.08.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………….

Ogłoszenie zostało zdjęte z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………………..